| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2026/QĐ-UBND | An Giang, ngày tháng năm 2026 |

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục

cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang

khai thác trên địa bàn tỉnh An Giang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số …/TTr-SXD ngày … tháng  … năm 2026;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến: thủ tục chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác

1. Thẩm quyền chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác như sau:

a) Sở Xây dựng chấp thuận thiết kế nút giao: đối với các tuyến đường tỉnh, các tuyến đường được quy hoạch thành đường tỉnh, Quốc lộ và các tuyến đường khác do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giao quản lý, bảo trì.

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) chấp thuận thiết kế nút giao: đối với các tuyến đường xã, đường đô thị, đường thôn qua địa bàn quản lý (trừ tuyến đường tỉnh, Quốc lộ đi qua và các đường được quy hoạch thành đường tỉnh, Quốc lộ) và các tuyến đường được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giao quản lý, bảo trì.

2. Tổ chức, cá nhân (chủ đầu tư dự án hoặc chủ sử dụng nút giao) có nhu cầu đấu nối vào hệ thống đường địa phương đang khai thác gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp (qua hệ thống bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến) đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này.

b) Quy hoạch (nếu có), văn bản giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có đường giao thông đấu nối vào đường địa phương đang khai thác (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của chủ đầu tư).

c) Hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công công trình nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác, bao gồm: thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế nút giao đấu nối và bản vẽ hoàn trả kết cấu hạ tầng, bản vẽ tổ chức giao thông tại nút giao đấu nối, hồ sơ khảo sát địa hình; văn bản/quyết định chấp thuận vị trí đấu nối vào đường địa phương đang khai thác trừ vị trí đấu nối không phải chấp thuận theo quy định tại Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ.

3. Trình tự thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Đối với trường hợp nộp trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả; hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp không đủ thành phần hồ sơ.

b) Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác), trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận, nếu không đủ có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

c) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm thẩm quyền xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì ban hành văn bản chấp thuận theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này, trường hợp không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối mà chủ đầu tư chưa hoàn thành việc cấp phép thi công nút giao đấu nối vào địa phương đang khai thác hoặc có thay đổi quy mô nút giao đấu nối thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao.

5. Đối với kết nối giao thông thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người có thẩm quyền quyết định đầu tư và dự án đầu tư xây dựng đường bộ mà cơ quan thẩm định, phê duyệt dự án đồng thời là cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc quyết định thiết kế nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác thực hiện trong quyết định phê duyệt dự án và không phải thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 4. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác

1. Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép thi công theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này.

2. Tổ chức, cá nhân (chủ đầu tư dự án hoặc chủ sử dụng nút giao) xây dựng nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quy định này.

b) Thiết kế bản vẽ thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác (ở bước chấp thuận thiết kế nút giao); thuyết minh và bản vẽ: biện pháp tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm giao thông đường bộ khi thi công xây dựng nút giao đấu nối.

c) Công văn chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan có thẩm quyền.

3. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như sau:

a) Đối với trường hợp nộp trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả; hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp không đủ thành phần hồ sơ.

b) Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác), trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận, nếu không đủ có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

c) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm thẩm quyền xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp phép thi công nút giao đấu nối theo quy định tại mẫu Phụ lục IV ban hành kèm theo Quy định này, trường hợp không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công đấu nối vào địa phương đang khai thác như sau:

a) Đối với nút giao đấu nối thuộc dự án đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hiệu lực của giấy phép thi công bằng tiến độ thực hiện dự án, bao gồm cả thời gian gia hạn dự án (nếu có).

b) Đối với các trường hợp không thuộc điểm a khoản này, thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công đấu nối 24 tháng kể từ ngày được cấp phép thi công nút giao đấu nối.

5. Hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công mà chưa hoàn thành thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục cấp phép (Điều 4 Quy định này).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2026.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chính phủ; - Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng; - Cục KTVB&QLXLVPHC – Bộ Tư pháp; - TT. Tỉnh ủy An Giang; - CT và các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Các Sở, ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; - UBND xã, phường, đặc khu; - Trung tâm Công báo – Tin học; - Lưu: VT, … | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |